Chapter2　なぜアジャイル開発なのか

◆従来型の開発手法「ウォーターフォール」「ウォーターフォール開発」（P38）

◎滝の流れのように進める開発手法

・ウォーターフォール開発とは、開発をいくつかの【工程】に分けて順番に取り組んでいく手法

・開発するものを明確にする【工程】とその【工程】に対応した【テスト】が存在する

・【前工程】へ後戻りができないように進められる

・ウォーターフォールの利点

—【工程】通りに進行するため、【進捗の確認】が容易

—【工程】が完全に分離されているため明確な【役割分担】がしやすい

—【実績】が豊富にある

◎要件定義

・【要求】

ソフトウェアを利用する顧客がほしいと思っているもの、ソフトウェアの利用を通して達成したいこと

・【要件】

顧客の要求を実現するために必要な機能や性能が定義されたもの

・機能要件と非機能要件

【機能要件】

開発対象に求められている機能、主目的に対する要件

【非機能要件】

性能や品質などに対する要件

◎設計と実装

設計

基本設計

【要件定義】に基づいて開発する機能、ユーザが利用するフロー、利用するためのインタフェース

利用者が直接触れる部分についての設計の工程

詳細設計

ソフトウェアの【内部構造】を決定する工程

実装

実際にソフトウェアを作り上げていく工程

◎工程の切り替え

・ウォーターフォールでは、各工程で【開発担当者】が切り替わることがある

・各工程が異なる【会社間】でまたがる場合もある

・各工程で作り上げたものを正確に伝えるために、詳細な【ドキュメント】が作成される。

◎ウォーターフォールとアジャイルの違い

共通点

要件定義、設計、実装

違い

開発の進め方

ウォーターフォール

滝が流れるように工程（要件定義・基本設計・詳細設計・実装）が進んでいく

各工程での【成果】を完成品とみなし、【後工程】での手戻りが発生しないようになっている

各工程は一度ずつ行う

アジャイル

【反発的】に開発が進んでいく

一定の期間（【スプリント】）ごとに動くソフトウェアが作られ、次の【スプリント】ではそのソフトウェアから得られた【気づき】をもとに要件レベルから見直しが行われる

【スプリント】の数だけ各工程（要件定義・基本設計・詳細設計・実装）を繰り返す

◆顧客が本当に欲しかったもの「作ったけれど使われない」（P42）

◎完成した機能の６割は使われない

完成したソフトウェアのうちビジネスに貢献している割合について、スタンディッシュグループの調査

では、【ソフトウェア】の３分の２の機能が使われていない。

◎動くソフトウェアで「本当に必要なもの」に気づく

・開発したものが使われない理由

▶【利用者】にとって必要なものではない

▶【利用者の課題】を解決するものではない

👇原因として

【利用者の課題】について【開発側】が正しく把握できていない

【本当のニーズ】から距離のあるものを開発してしまう

◆ソフトウェア開発は不確かなもの「不確実性コーン」（P44）

◎ソフトウェア開発が持つ不確実性

不確実性コーン

【ソフトウェア開発】が持つ不確かさを表現したグラフ

横軸は、【時間軸】をあらわし、

縦軸は、【見積もり】をあらわす。

◎コミュニケーションの不確実性

不確実性は作る対象であるソフトウェアだけでなく、【作り上げる私たちのなか】にも存在する。

コミュニケーションの【不確実性】はどこでも存在する。

◎どのフェーズでも不確実性は存在する

ソフトウェア開発における不測の事態に対応するためには、【チーム】での【情報共有】を頻繁に行い早期に問題をキャッチアップする。あらかじめ【バッファ】（不確実性に対応するため見積もりにおりこむ余分な日程のこと）を用意しておく、といった対策がある。

◎スマートフォンアプリの不確実性

スマートフォンアプリ特有の不確実性の例

スマートフォンアプリを開発する場合には対応する【OS】、【端末】などが不確実性をもたらす要

素となる。

特に【Android】はさまざまなメーカーから端末が発売されており、【画面サイズ】や端末のスペックには多くのバリエーションがある。

また、スマートフォンアプリの場合は開発が完了後、プラットフォーマーによる【審査】を通過する必

要があり、【審査】を通過をできなかった場合は【ストア】へリリースできず、予定したスケジュールを

変更せざるを得なくなる。そのため【審査】があることは不確実性をもたらす要因の１つといえる。

◆ソフトウェア開発の贅肉「ムダ」（P48）

◎プロダクトの贅肉

・贅肉は開発にムダな労力がかかるうえに、【保守運用コスト】が発生する

・贅肉だらけになる前に、できれば【開発途中】でユーザーに実際に使ってもらったり、【利用動向】を確認しながら使われなくなってきた機能を【削除】したりと早めの対応が必要

◎プロセスの贅肉

チーム内での「約束事」はやがて「【当たり前】」になってくくる。

そうすると「【何のためにやるか】」という部分が抜け落ちてしまい、【形】だけが継続するということになりかねない。

結果として【効果】が薄い、また【効果】がない「プロセスの贅肉」が生まれてしまう。

◎シェイプアップは楽じゃない

・「すでに存在している【プロダクト】や【プロセス】」なくすことは困難

・一度始めてしまったことを【止める】ためには大きな労力が必要

👇そのために

・１つ１つの「【あたりまえ】」を疑い、いまここで【必要なもの】なのかを問い続ける

◎贅肉を「見える化」する

プロダクトの贅肉を「見える化」するためには

・期待されている【効果】が得られているか

・【利用】されているか

といった観点で【定量的】に計測する

プロセスの贅肉を見える化するためには

・【バリューストリームマッピング】

が有効

開発が始まってからユーザの手に届けられるまでの【プロセス】すべてを洗い出す

◆手戻りできないウォーターフォール「ウォーターフォールの課題」（P52）

◎真の要求は実物を見てから現れる

・ウォーターフォールの特徴

ウォーターフォールは基本的に【前の工程】への後戻りがないとう前提で成立している

「前工程に【間違い】がない」ことを前提とした開発モデルである

・ウォーターフォールのデメリット

ウォーターフォールは、「動くソフトウェアなしには知りえない【本当の要件】」を、【何も動くもの】がない段階で洗い出すことを前提としているため、【必要なもの】から乖離したソフトウェアを作りこんでしまうリスクがある

◎ウォーターフォールでのコミュニケーション

ウォーターフォールでは、次工程において滞りなく作業を行うための【ドキュメント】の作成が必要

開発とは直接関係のない作業が発生し時間がかかる

◎ウォーターフォールと開発期間

・【前工程】で遅延が発生した場合に、【後工程】で辻褄合わせのため期間が圧縮されるという問題が発生する

◎フィードバックループが生まれない

・ウォーターフォールではうしろの工程で得られた気づきが前の工程へ影響を及ぼすことがない

・アジャイル開発では、気づきは尊重され「【フィードバックループ】」に取り込まれる。また、開発の進め方自体で

も得られた【気づき】によって改良が重ねられる

◆アジャイルは不確かさと踊る「アジャイル開発の原則」（P56）

◎アジャイル開発の構造

・アジャイル開発

●アジャイル開発の【根幹】・【マインドセット】

「アジャイル開発ソフトウェア宣言」

●アジャイル開発の【マインドセット】を実現するための【原則】

「アジャイル宣言の背後にある原則」

●実際の実践方法

【スクラム】

【XP】

FDD

カンバン

モブプロ

◎アジャイル開発の原則を読み込もう

・アジャイル開発の原則

▶【短い間隔】でのリリース

▶【ビジネスサイドと開発者】の協働

▶【対話】の重視

▶絶え間のない【カイゼン】

▶ふりかえり

▶【動くソフトウェア】の重視

◎不確かさと踊るメカニズム

ウォーターフォール開発で開発しているソフトウェアがそろそろリリースされるという段階で変更を要

求されるということが発生する場合がある。

そのとき、開発側でその事実を受け入れることができるであろうか？

アジャイル開発では、そのギャップを埋めるために【実際に動くソフトウェア】で確かめる、【ビジネス側と開発者】が協働しながら方向

性を揃えるといった方法をとる。さらに、「【小さく試して軌道修正】」を素早く行うことで、ソフトウェアにつきものの不確かさと向き合いながら大きな【手戻り】をできるだけ減らすことが可能となる。

◆なぜアジャイル開発なのか考える「アジャイルソフトウェア開発宣言」（P60）

◎アジャイルソフトウェア開発宣言を読み解く

★アジャイル開発の宣言には【不確実】なソフトウェア開発を乗りこなす叡智と覚悟が込められている

・【プロセス】や【ツール】は、あらかじめ定義されている範囲においてはよい働きをする

👇しかし

・【言語化できていない事実】に気づき、見える化するためにはチーム内で【対話】をすることが重要

👇すると

・【相互理解】を深めることで、より良いチームが形成されていく

・【ドキュメント】はあくまでもソフトウェアの未来予想図

👇なので

・「実際にできたソフトウェアが【必要なもの】と異なる」という事態は十分に起こり得る

👇そこで

・【動くソフトウェア】であれば実際に触って判断できる

・ソフトウェア開発では少なからず「【作り直し】」が発生する

👇なので

・契約内容を境界線としてしまうよりも、【顧客と協調】して必要なソフトウェアを探索するほうがよりよいモノづくりにつながる

◎本当に必要なものを作るために

・ソフトウェア開発では、【開発した機能】のうち６割が使われていないという事実がある

👆理由として

１）開発している側が利用者の【ニーズ】を把握できていない

２）利用者自身も自分が本当に必要なものを理解していない

・変化が速いビジネスの世界においては、価値を市場に届けるまでの【スピード】が重要

👇そのためには

１）ソフトウェアを開発する立場としては、自分たちの【開発スピード】を上げること、スキルを磨き上げていく

２）本当にやるべきことに集中し、【不要】は作らないという取捨選択